Laboratório de desenvolvimento em Banco de dados 5 .

Banco de Dados e Impacto Social

Etapa 1 — Seleção e Diagnóstico de Base de Dados Pública

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Laboratório de desenvolvimento em Banco de dados 5 .

Nome: João Pedro Gomes de Souza

Brasil — 2025

# 1. Introdução

Este documento apresenta o diagnóstico e planejamento da Etapa 1 do projeto de extensão da disciplina de Banco de Dados. O objetivo desta etapa é selecionar uma base de dados pública que atenda a uma demanda real da sociedade, identificar seu impacto social, definir o público beneficiado e estabelecer o escopo técnico e organizacional do projeto.

A atividade integra os pilares da Curricularização da Extensão, promovendo a conexão entre o conhecimento técnico adquirido na graduação e a sua aplicação em contextos sociais concretos, contribuindo para a formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento da sociedade.

# 2. Pesquisa de Fontes de Dados Públicos

Foram levantadas diversas fontes de dados públicos disponíveis no Brasil. A tabela a seguir apresenta as principais fontes consideradas durante a pesquisa:

| Fonte | Tema | Finalidade Original | Problema Social |
| --- | --- | --- | --- |
| DATASUS | Saúde pública | Monitoramento do SUS | Acesso desigual à saúde |
| INEP | Educação | Avaliação escolar nacional | Desigualdade educacional |
| IBGE | Censo / Demografia | Levantamento populacional | Planejamento de políticas públicas |
| dados.gov.br | Governo federal | Transparência e open data | Acesso cidadão à informação |

# 3. Base de Dados Selecionada

## 3.1 Identificação da Base

Após a análise comparativa das fontes levantadas, foi selecionada a base de dados do DATASUS — Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponibilizada pelo Ministério da Saúde do Brasil.

| Nome da Base | Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) |
| --- | --- |
| Órgão Responsável | Ministério da Saúde — DATASUS |
| URL de Acesso | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1979-pela-cid-10 |
| Formato | CSV, DBF, API REST |
| Cobertura Temporal | 1979 até o presente (atualização anual) |
| Licença | Dados públicos — uso livre para fins de pesquisa e social |
| Volume Estimado | Mais de 50 milhões de registros históricos |

## 3.2 Justificativa Técnica da Escolha

O SIM foi escolhido por reunir os requisitos técnicos mais completos entre as bases analisadas:

- Formato estruturado e padronizado (CSV/DBF), adequado para ETL e modelagem relacional

- Dicionário de dados disponível e bem documentado pelo DATASUS

- Alta frequência de atualização (anual), garantindo relevância dos dados

- Granularidade geográfica até o nível municipal, permitindo análises regionais

- Compatibilidade com padrão CID-10, facilitando classificação e cruzamento de informações

- Dados sem restrição de acesso, com licenciamento aberto para uso acadêmico e social

## 3.3 Justificativa Social da Escolha

A mortalidade é um dos indicadores mais sensíveis e reveladores das condições de vida de uma população. O Brasil apresenta profundas desigualdades regionais em saúde, e os dados do SIM permitem evidenciar essas disparidades de forma objetiva e quantificável.

Ao organizar, tratar e disponibilizar esses dados de maneira acessível, o projeto contribui para que gestores municipais, pesquisadores, jornalistas e a sociedade civil possam compreender melhor as causas de morte em seu território, identificando padrões que fundamentem a tomada de decisão em políticas públicas de saúde.

# 4. Avaliação Técnica e Social da Base

## 4.1 Características Técnicas

| Formato principal | CSV e DBF (compatível com Excel, Python, R, SQL) |
| --- | --- |
| Volume | ~50 milhões de registros; arquivos anuais de 50 MB a 300 MB |
| Frequência de atualização | Anual (publicação no 2º semestre do ano seguinte) |
| Qualidade dos dados | Alta — dados coletados via sistema oficial de registro civil |
| Licenciamento | Dados abertos — uso público irrestrito |
| Campos principais | Município, causa mortis (CID-10), sexo, idade, escolaridade, raça |

## 4.2 Relevância Social

A base do SIM responde diretamente a três questões sociais fundamentais:

- Quem pode se beneficiar?

- Secretarias municipais e estaduais de saúde

- Pesquisadores e epidemiologistas

- Jornalistas de dados e veículos de comunicação

- ONGs atuantes na área de saúde pública

- Comunidade acadêmica em geral

- Como essa base pode ajudar?

- Identificar regiões com alta incidência de causas de morte evitáveis

- Subsidiar campanhas de saúde preventiva

- Comparar evolução da mortalidade antes e após implementação de políticas públicas

- Revelar desigualdades por raça, gênero e escolaridade

- Que decisões podem ser tomadas com os dados organizados?

- Alocação de recursos de saúde em municípios mais vulneráveis

- Priorização de programas de saúde preventiva por faixa etária e sexo

- Definição de metas de redução de mortalidade por causas específicas

# 5. Definição do Público Beneficiado

O projeto atende a um público amplo e diversificado, com necessidades distintas, todas convergindo para o acesso qualificado a informações sobre saúde pública:

| Público | Necessidade | Como o projeto ajuda |
| --- | --- | --- |
| Gestores municipais | Dados locais de mortalidade organizados | Relatórios por município com filtros por causa e período |
| Pesquisadores | Base tratada e padronizada para análise | Dados limpos, normalizados e documentados |
| Jornalistas | Informação acessível e verificável | Interface de consulta e exportação simplificada |
| ONGs de saúde | Evidências para captação de recursos | Indicadores regionais de mortalidade evitável |
| Cidadãos | Transparência sobre saúde no município | Visualizações de fácil compreensão |

# 6. Definição do Escopo e Planejamento

## 6.1 Objetivos do Projeto

- Coletar e tratar os dados do SIM para os municípios brasileiros

- Modelar um banco de dados relacional otimizado para consultas analíticas

- Disponibilizar uma interface de consulta acessível para o público não técnico

- Gerar relatórios e visualizações de impacto social sobre mortalidade regional

## 6.2 Resultados Esperados

- Banco de dados relacional documentado e populado com dados do SIM

- Script ETL reproduzível para atualização anual dos dados

- Dashboard com indicadores de mortalidade por município, causa e período

- Relatório final com análise de impacto social

## 6.3 Cronograma

| Etapa | Atividade | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pesquisa e seleção da base de dados | Toda a equipe | Semana 1–2 |
| 2 | Levantamento de requisitos e modelagem conceitual | Analista de dados | Semana 3–4 |
| 3 | Modelagem lógica e física do banco | DBA | Semana 5–6 |
| 4 | Desenvolvimento do processo ETL | Desenvolvedor | Semana 7–9 |
| 5 | Carga dos dados e validação | DBA + Desenvolvedor | Semana 10 |
| 6 | Desenvolvimento do dashboard | Toda a equipe | Semana 11–12 |
| 7 | Testes, documentação e entrega final | Toda a equipe | Semana 13–14 |

## 6.4 Riscos Técnicos

- Inconsistência nos dados históricos entre diferentes anos (mitigação: validação cruzada por período)

- Volume elevado de registros pode impactar performance (mitigação: uso de índices e particionamento)

- Mudanças na estrutura dos arquivos disponibilizados pelo DATASUS (mitigação: versionamento dos scripts ETL)

- Dificuldade de acesso à internet ou ao portal durante a coleta (mitigação: download prévio e armazenamento local)

## 6.5 Benefícios Sociais Esperados

- Facilitar o acesso de gestores municipais a indicadores de mortalidade local de forma rápida e intuitiva

- Contribuir com pesquisas acadêmicas sobre saúde pública ao disponibilizar dados organizados e documentados

- Apoiar o jornalismo investigativo com informações verificáveis sobre mortalidade no Brasil

- Evidenciar desigualdades regionais em saúde, subsidiando políticas públicas de equidade

# 7. Pilares da Curricularização da Extensão Atendidos

| Pilar | Como é atendido neste projeto |
| --- | --- |
| Interação com a Sociedade | O projeto identifica necessidades reais de gestores, pesquisadores e cidadãos em relação a dados de saúde pública |
| Impacto Social | A organização dos dados do SIM pode subsidiar decisões que reduzem mortalidade evitável no Brasil |
| Formação do Estudante | O aluno aplica conceitos de BD, ETL e modelagem em um contexto real e socialmente relevante |
| Aplicação do Conhecimento | Técnicas de banco de dados são utilizadas para resolver um problema concreto da sociedade |
| Geração de Produto Social | O produto final (BD + dashboard) tem potencial de uso imediato por órgãos públicos e ONGs |

# 8. Registro no Portfólio Extensionista

| Tema escolhido | Mortalidade e Saúde Pública no Brasil |
| --- | --- |
| Base selecionada | SIM — Sistema de Informações sobre Mortalidade (DATASUS) |
| Público beneficiado | Gestores municipais, pesquisadores, jornalistas, ONGs e cidadãos |
| Impacto esperado | Facilitar o acesso e análise de dados de mortalidade para subsidiar políticas públicas de saúde |

# 9. Considerações Finais

A seleção do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) como base de dados para este projeto atende de forma completa aos critérios técnicos e extensionistas propostos pela atividade. Trata-se de uma base robusta, pública, bem documentada e com alto potencial de impacto social.

A organização técnica desses dados, aliada à construção de ferramentas de consulta acessíveis, representa uma contribuição concreta do conhecimento acadêmico para a sociedade — objetivo central da Curricularização da Extensão. O projeto tem potencial de gerar valor real para gestores municipais, pesquisadores e cidadãos, contribuindo com a promoção da saúde pública e a redução de desigualdades regionais no Brasil.